## Slide 1
Họ và tên
Mã Học Sinh
Họ và tên
Mã Học Sinh
Họ và tên
Mã Học Sinh
Họ và tên
Mã Học Sinh
Thành Viên Trong Nhóm
CHƯƠNG 6
QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

## Slide 2
Nội dung Thuyết trình
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
Chủ đề Nội Dung 1
1
Tầm quan trọng của quản lý nhân sự

## Slide 3
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
1
Tầm quan trọng của quản lý nhân sự
Quản lý nhân sự giúp bạn đạt được mục tiêu của mình
Phát triển chuyên môn
Đánh giá năng lực
Duy trì môi trường làm việc tốt
Nâng cao khả năng làm việc theo nhóm
Giải quyết tranh chấp
Duy trì chi phí quản lý
Notes: - Quản lý nhân sự luôn là điều rất quan trọng trong dự án, tổ chức; thậm chí còn là điều then chốt trong xã hội công nghệ 4.0 hiện nay. Dưới đây là một số lý do để chỉ ra tầm quan trọng của quản lý nhân sự:
Quản lý nhân sự giúp bạn đạt được mục tiêu của mình: Sử phương tiện của việc phát triển thái độ tích cực giữa các nhân viên. Giảm lãng phí và tận dụng việc tối đa hoá thu nhập ròng từ các nguồn lực.
Phát triển chuyên môn: Các chính sách cung cấp những chương trình đào tạo phù hợp cho nhân viên nhằm giúp nhân viên phát triển chuyên môn một cách chuyên nghiệp
Đánh giá năng lực: thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên thông qua quá trình đánh giá năng lực. Những việc này hướng nhân viên hành động theo năng lực của họ và cũng cung cấp các dự tính để đạt được tiến bộ.
Duy trì môi trường làm việc tốt: tạo cảm hứng cho nhân viên trong doanh nghiệp giúp tăng năng suất lao động
Nâng cao khả năng làm việc theo nhóm: Hệ thống quản lý nhân sự có thể giúp và rèn luyện các cá nhân làm việc theo nhóm, trở nên giúp ích cho nhóm
Giải quyết tranh chấp: Trong tình huống tranh chấp, bộ phận nhân sự đóng vai trò như một nhà tư vấn, hoặc cầu nối để giải quyết vấn đề ngay lập tức.
Duy trì chi phí quản lý: giúp cắt giảm chi phí quản lý bằng các phương pháp khác nhau nhưng vẫn đảm bảo lợi ích tốt nhất cho nhân viên. Thông qua việc phân tích và so sánh giữa mức lương và công việc tương đương, quản lý nhân sự thực hiện các nghiên cứu chi tiết về tình trạng lương bổng.
ví dụ: khi có tranh chấp giữa các thành viên trong dự án, thì người quản lý nhân sự sẽ là người đứng ra giải quyết, hòa giải giữa các thành viên trong dự án

## Slide 4
Nội dung 1
Nội dung 3
Nội dung 4
2
Quản lý nhân sự dự án là gì?

## Slide 5
Nội dung 1
Nội dung 3
Nội dung 4
Ý Nội dung 1
Ý Nội dung 2
Ý Nội dung 3
2
Quản lý nhân sự dự án là gì?

## Slide 6
Nội dung 1
Nội dung 3
Nội dung 4
Quản lý nhân sự dự án bao gồm các quá trình đòi hỏi phải sử dụng hiệu quả nguồn lực con người liên quan đến dự án.
Các quá trình bao gồm:
+ Lên kế hoạch tổ chức
+ Thu nhận nhân viên
+ Phát triển nhóm dự án
+ Quản lý nhóm dự án
2
Quản lý nhân sự dự án là gì?

## Slide 7
Nội dung 1
Nội dung 4
Nội dung 2
3
Giới thiệu các khái niệm về quản lý con người

## Slide 8
Nội dung 1
Nội dung 4
Nội dung 2
3
Giới thiệu các khái niệm về quản lý con người

## Slide 9
Nội dung 1
Nội dung 4
Nội dung 2
3
Giới thiệu các khái niệm về quản lý con người
3.1. Quản lý con người là gì?
Quản lý con người là :
Sự bồi dưỡng, đào tạo con người, đảm bảo sự hài hòa và chấp thuận giữa các nguyện vọng, lợi ích của cá nhân và tổ chức.
Xác định đúng đắn vị trí của cá nhân cụ thể nào đó trong một tổ chức.
Cũng có nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi để giúp con người thực hiện tốt vai trò và nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ được giao.
Notes: - Quản lý con người là sự bồi dưỡng, đào tạo con người, đảm bảo sự hài hòa và chấp thuận giữa các nguyện vọng, lợi ích của cá nhân và tổ chức.
- Quản lý con người là xác định đúng đẵn vị trí của cá nhân cụ thể nào đó trong một tổ chức. Quản lý phải xác định rõ quyền hạn, vai trò của cá nhân trong tập thể.
- Quản lý con người cũng có nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi để giúp con người thực hiện tốt vai trò và nghĩa vụ quả mình đối với nhiệm vụ được giao.
- Người quản lý ngoài nhiệm vụ hướng dẫn nhân viên trong công việc, thực hiện các chức năng quyền hạn của mình còn có vai trò quan trọng với sự phát triển của doanh nghiệp.
- Để nhân viên dễ dàng phát huy khả năng và vai trò của mình, người quản lý cần giúp họ thích nghi với nhau, với tập thể để tạo cho họ vừa có tính độc lập, sáng tạo, vừa có mối quan hệ gắn kết với các thành viên khác.

## Slide 10
Nội dung 1
3
Giới thiệu các khái niệm về quản lý con người
Nội dung 4
Nội dung 2
3.2. Vai trò của người quản lý trong quản lý con người
Vai trò cụ thể của người quản lý trong quản lý con người là:
- Tạo ra sự thống nhất giữa các bộ phận trong công ty, tạo ra môi trường làm việc cạnh tranh để mang lại kết quả làm việc tốt nhất.
- Định hướng sự phát triển của tổ chức dựa trên cơ sở xác định mục tiêu chung của tổ chức.
- Điều phối, phối hợp các hoạt động của con người trong doanh nghiệp, tối ưu thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc.
Notes: Như đã nói ở trên, người quản lý có vai trò quan trọng trong việc kết nối nhân viên với sự phát triển của doanh nghiệp. Vậy vai trò cụ thể của người quản lý trong quản lý con người là:
- Tạo ra sự thống nhất giữa các bộ phận trong công ty, tạo ra môi trường làm việc cạnh tranh, mang lại kết quả làm việc tốt nhất.
- Định hướng sự phát triển của tổ chức dựa trên cơ sở xác định mục tiêu chung của tổ chức, hướng con người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, động viên và hỗ trợ nhân viên đúng lúc, kịp thời.
- Điều phối, phối hợp các hoạt động của con người trong doanh nghiệp, tối ưu thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc.

## Slide 11
Nội dung 1
Nội dung 4
Nội dung 2
3
Giới thiệu các khái niệm về quản lý con người
3.3. Nguyên tắc trong quản lý con người
Tạo sự tự hào công việc cho nhân viên
Không gò bó, gây sức ép với nhân viên
Tạo môi trường làm việc thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi khi làm việc
Notes: - Tạo sự tự hào công việc cho nhân viên
Thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao khả năng xử lý công việc của nhân viên. Khuyến khích tinh thần khi họ hoàn thành tốt công việc, họ sẽ làm việc với năng suất tốt hơn rất nhiều lần.
- Không gò bó, gây sức ép với nhân viên
Một người quản lý luôn tạo cảm giác thoải mái, gần gũi với nhân viên chắc chắn sẽ giúp họ làm việc bớt áp lực hơn. Hãy bỏ qua những quy định không cần thiết, gò bó thay vào đó tạo điều kiện để nhân viên cống hiến hết mình. Nhân viên càng ít phàn nàn về quản lý và công ty thì năng suất làm việc sẽ càng cao, hiệu quả càng tốt.
- Tạo môi trường làm việc thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi khi làm việc
Một môi trường làm việc thân thiện, đầy đủ cơ sở vật chất, mọi người hòa đồng, giúp đỡ nhau chắc chắn sẽ không ai là không làm việc tốt. Hơn hết một môi trường giúp nhân viên cảm thấy được tôn trọng, có cơ hội phát triển thì sẽ giữ chân họ lâu hơn, thúc đẩy họ làm việc tốt hơn.
Nhân viên sẽ cảm thấy biết ơn với người quản lý nếu người quản lý tận tình hướng dẫn, tạo cho họ không gian để phát huy trong công việc. Khi cân bằng được giữa công việc và cuộc sống, họ sẽ thoải mái để làm việc, khi ấy doanh nghiệp cũng được thúc đẩy phát triển hơn.

## Slide 12
Nội dung 1
Nội dung 4
Nội dung 2
3
Giới thiệu các khái niệm về quản lý con người
3.4. Những kỹ năng cần có của người quản lý
Kỹ năng quản lý
Kỹ năng lãnh đạo
Ứng xử và giao tiếp
Notes: Kỹ năng quản lý
Đây là kỹ năng không thể thiếu của người quản lý, bao gồm kỹ năng hoạch định, tổ chức và điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người quản lý cũng phải có tầm nhìn xa, định hướng chiến lược, quản lý chung tất cả các công việc chung nhưng trước hết phải biết quản lý công việc của mình thật tốt. Muốn trở thành quản lý giỏi cũng cần học cách quản lý tốt công việc và cuộc sống
Kỹ năng lãnh đạo
Quản lý con người là những nhà lãnh đạo, là người phải đối mặt với các thử thách, chấp nhận thay đổi và tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Nhà lãnh đạo cần biết đánh giá năng lực nhân viên cũng như phê bình, khích lệ họ đúng lúc.
Ứng xử và giao tiếp
Không chỉ là kỹ năng quan trọng đối với người quản lý, đây cũng là kỹ năng mà tất cả mọi người đều nên trau dồi. Nó không chỉ giúp công việc được trôi chảy hơn mà còn giúp các mối quan hệ trong công việc và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Đối với vai trò quản lý, kỹ năng này giúp truyền đạt thông tin rõ ràng hơn đến với nhân viên, để họ dễ hiểu và thực hiện nhiệm vụ được giao.
Kỹ năng ứng xử giúp nhà quản lý xử lý và hoàn thành công việc tốt hơn. Để hoàn thiện vai trò quản lý, bạn nhất định phải rèn luyện kỹ năng ứng xử và giao tiếp.

## Slide 13
Nội dung 1
Nội dung 3
Nội dung 2
4
Các quá trình quản lý nhân sự

## Slide 14
Nội dung 1
Nội dung 3
Nội dung 2
Nội dung ý 4
😡
Nội dung ý 4
😣
4
Các quá trình quản lý nhân sự

## Slide 15
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
Kế hoạch phát triển nguồn nhân sự (Human resource development plan)
Thành lập nhóm dự án (Acquire Project Team)
Phát triển nhóm dự án (Develop Project Team)
Quản lý nhóm dự án (Manage Project Team)
Notes: Quản lý nguồn nhân lực cho dự án bao gồm các quá trình đòi hỏi phải phân bổ và sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực con người trong toàn bộ hoạt động của dự án.

## Slide 16
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.1 Kế hoạch phát triển nguồn nhân sự
Xác định vai trò và tài liệu của dự án, những trách nhiệm và kỹ năng cần thiết, xây dựng kế hoạch quản lý nhân sự, vai trò có thể giao cho từng người hoặc cho từng nhóm
Xác định nhu cầu nhân sự cho dự án.
Xác định nhu cầu đào tạo
Xác định các yếu tố môi trường
Notes: Quy trình quản lý nhân sự bao gồm:
Xác định vai trò và tài liệu của dự án, những trách nhiệm và kỹ năng cần thiết, xây dựng kế hoạch quản lý nhân sự, vai trò có thể giao cho từng người hoặc cho từng nhóm
• Xác định nhu cầu nhân sự cho dự án.
• Xác định nhu cầu đào tạo:
Chiến lược xây dựng đội ngũ
Chương trình công nhận và khen thưởng
Các vấn đề liên quan đến an toàn và tuân thủ
• Xác định các yếu tố môi trường
Văn hóa và cơ cấu tổ chức
Nguồn nhân sự hiện có
Chính sách quản trị nhân sự
Điều kiện thị trường

## Slide 17
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
Sơ đồ tổ chức và mô tả chức vụ (Organization Charts and Position Description): Có 3 cách để mô tả vai trò và trách nhiệm của thành viên trong nhóm: Phân cấp, ma trận và văn bản.
Công cụ và kỹ thuật lập kế hoạch phát triển nguồn nhân sự
4.1 Kế hoạch phát triển nguồn nhân sự

## Slide 18
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.1 Kế hoạch phát triển nguồn nhân sự
Hierarchical-type charts: Sơ đồ cơ cấu tổ chức truyền thống có thể được sử dụng để hiển thị các vị trí và các mối quan hệ dạng đồ họa, từ trên xuống dựa vào bảng WBS.

## Slide 19
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.1 Kế hoạch phát triển nguồn nhân sự
Responsibility Assignment Matrix - RAM: ma trận trách nhiệm được sử dụng để minh họa cho các kết nối giữa các công việc hoặc các hoạt động và các thành viên nhóm dự án.

## Slide 20
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.1 Kế hoạch phát triển nguồn nhân sự
Text – oriented formats: mô tả chi tiết có thể được xác định trong định dạng văn bản trực tiếp.
Thường ở dạng phác thảo, các tài liệu cung cấp thông tin như trách nhiệm, quyền hạn, năng lực và trình độ
Các tài liệu được gọi bằng tên khác nhau bao gồm mô tả vị trí và vai trò trách nhiệm thẩm quyền hình thức
Những tài liệu này có thể được sử dụng làm mẫu cho các dự án trong tương lai, đặc biệt là khi thông tin được cập nhật trong suốt dự án hiện tại bằng áp dụng các bài học kinh nghiệm.

## Slide 21
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.1 Kế hoạch phát triển nguồn nhân sự
- Lợi ích của quy trình này là thành lập các vai trò trách nhiệm rõ ràng trong dự án, sơ đồ tổ chức dự án, kế hoạch quản lý nhân sự bao gồm cả lịch trình lúc nào đưa người vào dự án lúc nào đưa người ra khỏi dự án.
Lợi ích của kế hoạch phát triển nguồn nhân sự

## Slide 22
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.2 Thành lập nhóm dự án
Thành lập nhóm dự án là quá trình xác nhận nguồn nhân lực sẵn có và thành lập đội để hoàn thành các hoạt động dự án.
Người quản lý dự án có thể có quyền kiểm soát trực tiếp lựa chọn thành viên trong nhóm.
Lợi ích đưa ra các hướng dẫn và các công việc cho việc lựa chọn đội và giao trách nhiệm để có được một đội thành công.

## Slide 23
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.2 Thành lập nhóm dự án
Các yếu tố được xem xét khi thành lập nhóm dự án:
Các thành viên trong nhóm phải có cùng mục tiêu
Biết lắng nghe, giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau hơn
Tuân thủ các nguyên tắc chung của nhóm
Tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau
Có trách nhiệm với công việc của mình
Có kỹ năng thuyết phục.

## Slide 24
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.2 Thành lập nhóm dự án
Kỹ thuật thành lập nhóm dự án
Pre - Assignment: các thành viên trong nhóm dự án được lựa chọn trước
Đàm phán: Nhận được thành viên thích hợp, và các thành viên trong nhóm dự án sẵn sàng làm việc trong dự án cho đến khi hoàn thành trách nhiệm của mình.
Mua từ các nguồn bên ngoài: Khi tổ chức thiếu các nhân viên cần thiết để hoàn thành một dự án thì có thể được mua lại từ các nguồn bên ngoài.

## Slide 25
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.2 Thành lập nhóm dự án
Kết quả của việc thành lập nhóm dự án
Bảng phân công vai trò cụ thể của từng thành viên trong dự án.
Phân bổ thời gian của mỗi thành viên trong nhóm dự án
Bảng cập nhật kế hoạch dự án
Notes: khi phân công vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm dự án có thể không phù hợp với kế hoạch ban đầu, phải cập nhật lại.

## Slide 26
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.3 Phát triển nhóm dự án
Phát triển nhóm dự án là quy trình cải thiện năng lực, cải thiện giao tiếp giữa các thành viên trong dự án và cải thiện môi trường đội dự án để tăng hiệu suất dự án.
Lợi ích của quy trình này là cải thiện tinh thần làm việc nhóm, tăng cường kỹ năng mềm và năng lực, động viên nhân viên, và giảm tỷ lệ nghỉ việc.

## Slide 27
Nội dung 1
Nội dung 3
Nội dung 2
Vai trò của nhóm dự án:
😡
Mục tiêu phát triển nhóm dự án
😣
Nội dung Thuyết trình
Kết luận
4
Các quá trình quản lý nhân sự
Cải thiện năng lực, sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm
  Nâng cao kỹ năng và kiến thức
  Tăng cường sự tin tưởng và thỏa thuận
  Tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên
Notes: Vai trò của nhóm dự án:
  Cải thiện năng lực, sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm và môi trường nhóm tổng thể để nâng cao hiệu suất dự án
Mục tiêu phát triển nhóm dự án:
  Nâng cao kỹ năng và kiến thức của các thành viên trong nhóm
  Tăng cường sự tin tưởng và thỏa thuận giữa các thành viên trong nhóm
  Tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong nhóm để cải thiện năng suất của cả cá nhân và nhóm

## Slide 28
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.3 Phát triển nhóm dự án
Phương pháp thực hiện
Sử dụng các kỹ năng mềm
Đào tạo
Xây dựng mục tiêu của hoạt động của nhóm
Thiết lập các kỳ vọng
Đưa các thành viên tích cực nhất vào cùng một vị trí địa lý
Công nhận và khen thưởng
Quyền hạn của người quản lý dự án
Notes:   Sử dụng các kỹ năng mềm để giúp đỡ những thành viên trong nhóm giải quyết vấn đề.
  Đào tạo bao gồm tất cả các hoạt động được thiết kế để tăng cường năng lực của các thành viên trong nhóm dự án.
  Xây dựng mục tiêu của hoạt động của nhóm giúp các thành viên trong nhóm làm việc hiệu quả.
  Thiết lập các kỳ vọng về hành vi được chấp nhận bởi các thành viên trong nhóm dự án, giảm sự hiểu lầm và tăng năng suất.
  Đưa các thành viên tích cực nhất vào cùng một vị trí địa lý để nâng cao khả năng của họ và xem như một đội.
  Công nhận và khen thưởng khích lệ tinh thần làm việc của các thành viên.
  Quyền hạn của người quản lý dự án
  Quyền lực hợp pháp: sử dụng khi phân công công việc cho thành viên.
  Chuyên môn giỏi: trong một lĩnh vực cụ thể làm tăng sự tín nhiệm.
  Người quản lý dự án có thể vận dụng quyền lực từ sự thành công trong quản lý, họ được sự ngưỡng mộ, sự tin cậy và lòng trung thành của các thành viên,
  Quyền trừng phạt: Đối với những thành viên trong nhóm có hành vi kém

## Slide 29
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.4 Quản lý nhóm dự án
- Quản lý nhóm dự án là: quy trình theo dõi hiệu suất đội dự án, phản hồi cho nhân viên, giải quyết các phát sinh, và quản lý các thay đổi trong đội dự án để tối ưu hiệu suất dự án.
Lợi ích: nhằm ảnh hưởng hành vi của đội dự án, quản lý xung đột và đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên.
Các hoạt động quản lý nhóm dự án
  Quan sát hành vi của nhóm.
  Giải quyết các xung đột.
  Giải quyết các vấn đề.
  Thẩm định hiệu suất thành viên trong nhóm.

## Slide 30
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.4 Quản lý nhóm dự án
Công cụ và phương pháp thực hiện
Quan sát và hội thoại
Đánh giá kết quả trong quá trình thực hiện dự án
Giải quyết xung đột
Notes: Quan sát và hội thoại được sử dụng để giữ liên lạc về công việc và quan điểm của các thành viên trong nhóm dự án.
Đánh giá kết quả trong quá trình thực hiện dự án
    - Làm rõ vai trò và trách nhiệm góp ý xây dựng cho các thành viên trong nhóm.
    - Phát hiện các vấn đề chưa biết hoặc chưa được giải quyết.
    - Phát triển các kế hoạch đào tạo cá nhân, và thiết lập các mục tiêu cụ thể trong tương lai.
  Giải quyết xung đột:
    - Tìm hiểu nguyên nhân, chọn giải pháp mang lại một số mức độ hài lòng cho tất cả các bên.
    - Kết hợp nhiều quan điểm và hiểu biết từ các quan điểm khác nhau, dẫn đến sự đồng thuận và cam kết.
    - Người quản lý dự án phân tích tình huống và tương tác một cách thích hợp với các thành viên trong nhóm

## Slide 31
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
4
Các quá trình quản lý nhân sự
4.4 Quản lý nhóm dự án
Kết quả của việc quản lý nhóm dự án
  - Yêu cầu thay đổi được cung cấp.
  - Kế hoạch nguồn nhân lực được cập nhật.
  - Các vấn đề được giải quyết.
  - Cung cấp dữ liệu cho việc đánh giá kết quả hoạt động của nhóm dự án
  - Cung cấp bài ​​học kinh nghiệm

## Slide 32
Nội dung 1
Nội dung 3
Nội dung 2
5
Bí quyết quản lý con người

## Slide 33
Nội dung 1
Nội dung 3
Nội dung 2
Nội dung ý 4
😡
Nội dung ý 4
😣
5
Bí quyết quản lý con người

## Slide 34
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
5
Bí quyết quản lý con người
Các nhà tâm lý và các nhà luận lý quản lý đã đóng góp nhiều nghiên cứu và ý kiến cho lĩnh vực quản lý con người ở nơi làm việc
Các yếu tố liên quan đến Quản lý con người :
  Động cơ (Bên trong & bên ngoài)
  Ảnh hưởng và Sức mạnh (Quyền lực).
  Hiệu quả

## Slide 35
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
5
Bí quyết quản lý con người
Các Lý thuyết về động cơ.
  Lý thuyết thứ bậc nhu cầu của A. Maslow.
  Lý thuyết “hai yếu tố” của F. Herzberg.
  Lý thuyết về nhu cầu đã được thỏa của D. McClelland
  Lý thuyết X & Y của D. McGregor

## Slide 36
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
5
Bí quyết quản lý con người
Lý thuyết thứ bậc nhu cầu của A. Maslow.
“Hành vi của con người bị dẫn dắt bởi một chuỗi nhu cầu.
Con người có những tài năng đặc biệt, cho phép họ có khả năng chọn lựa độc lập, vì thế mang lại cho họ quyền kiểm soát vận mệnh của mình.”

## Slide 37
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
5
Bí quyết quản lý con người
Lý thuyết hai yếu tố của F. Herzberg.
- Các Yếu tố hài lòng (motivational factors): thành tựu, được công nhận, tự làm việc, trách nhiệm, thăng tiến và phát triển - tất cả những điều này tạo nên sự thỏa mãn với công việc.
- Các nhân tố không hài lòng (hygiene factors): gây nên sự không thỏa mãn nếu không được đáp ứng, và không thúc đẩy con người làm việc nữa.

## Slide 38
Thành Viên Trong Nhóm
Họ và tên
Mã Học Sinh
Họ và tên
Mã Học Sinh
Họ và tên
Mã Học Sinh
Họ và tên
Mã Học Sinh
Nội dung
1
Tầm quan trọng của quản lý nhân sự
2
Quản lý nhân sự dự án là gì?
3
Giới thiệu các khái niệm về quản lý con người
4
Các quá trình quản lý nhân sự
5
Bí quyết quản lý con người

## Slide 39
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
5
Bí quyết quản lý con người
Lý thuyết về nhu cầu đã được thỏa của D. McClelland
  Nhu cầu về thành tích (Achievement-nAch): Động cơ để trội hơn, để đạt được thành tích xét theo một loạt các tiêu chuẩn, để phấn đấu thành công.
  Nhu cầu về quyền lực (Power-nPow): Nhu cầu làm gây ảnh hưởng tới hành vi và cách ứng xử của người khác, mong muốn người khác làm theo ý mình.
  Nhu cầu về hòa nhập (Affinity-nAff): Sự mong muốn có được các mối quan hệ thân thiện và gần gũi giữa người với người.

## Slide 40
Nội dung 2
Nội dung 3
Nội dung 4
5
Bí quyết quản lý con người
Lý thuyết X & Y của D. McGregor
–Thuyết X: Nhân viên né tránh công việc, vì thế người quản lý phải sử dụng các biện pháp bắt buộc, đe dọa và kiểm soát để làm cho nhân viên phải đáp ứng các mục tiêu.
–Thuyết Y: Nhân viên coi công việc như chơi, hay nghỉ ngơi, và thưởng thức sự hài lòng khi được kính trọng và các nhu cầu thật sự của bản thân.
–Thuyết Z: Dựa trên phương pháp hướng đến việc động viên nhân viên, nhấn mạnh vào sự tin tưởng, chất lượng, tập thể quyết định, và giá trị văn hóa