## Slide 1: Quản Lý Dự Án Xây Dựng Model Nhận Diện Loại Hoa Iris Tích Hợp Vào Hệ Thống Website
Nhóm: ĐB
Thành viên:
Phạm Tuấn Vũ
Nguyễn Hữu Nghĩa
Nguyễn Quang Nhật

## Slide 2: Mục tiêu dự án
Quản lý dự án “Nghiên cứu và xây dựng model nhận diện loại hoa Iris tích hợp vào hệ thống Website”. Tập trung vào vấn đề nhận diện loại hoa thông qua các đặc điểm chiều dài đài hoa, chiều rộng đài hoa, chiều dài cánh hoa, chiều rộng cánh hoa và tích hợp lên website.

## Slide 3: Dự án phải đáp ứng các yêu cầu sau (1)
- Yêu cầu chức năng
Nhận diện loại hoa Iris: Model sẽ dự đoán loại hoa Iris từ dữ liệu mà người dùng nhập vào, với các phân loại như Iris Setosa, Iris Versicolor, và Iris Virginica.
Kết quả nhận diện: Hiển thị kết quả dự đoán và độ chính xác của model, bao gồm loại hoa Iris.
- Yêu cầu giao diện người dùng:
Giao diện tải lên và hiển thị kết quả: Thiết kế giao diện trực quan, thân thiện, giúp người dùng dễ dàng tải lên ảnh và nhận kết quả.
Giao diện responsive: Đảm bảo hệ thống hoạt động tốt trên cả desktop và thiết bị di động.

## Slide 4: Dự án phải đáp ứng các yêu cầu sau(2)
- Yêu cầu kĩ thuật:
Kết nối backend và frontend: Xây dựng API backend để xử lý ảnh, chạy model nhận diện, và trả về kết quả cho frontend.
Triển khai model AI: Model nhận diện được đào tạo trước (có thể sử dụng TensorFlow hoặc PyTorch) và được triển khai trên server để sẵn sàng xử lý ảnh tải lên từ người dùng.
Bảo mật: Đảm bảo dữ liệu tải lên được bảo mật, hạn chế truy cập không hợp lệ, và bảo mật các API endpoint.

## Slide 5: Công nghệ thực hiện
● Ngôn ngữ lập trình: Python
● Trình biên tập lập trình code: Visual Studio Code
● Phân tích thiết kế hệ thống bằng Website: Draw.io
● Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Google Drive
- Quản lý dự án bằng Microsoft Project.
- Dự án được thực hiện trong khoảng thời gian từ 04/10/2024 đến 06/12/2024. - Chi phí thực hiện khoảng 100.000.000 vnđ bao gồm:
- Tiền lương cho nhân viên
- Tiền thuê cơ sở vật chất
- Các chi phí phát sinh
● Chi phí dự trữ: 10% tổng kinh phí dự án
● Số thành viên tham gia dự án: 3 thành viên

## Slide 6: Dự kiến phụ trách
Thành viên | Công việc
Phạm Tuấn Vũ | Business Analyst Quản lý chất lượng dự án
Nguyễn Hữu Nghĩa | Quản lý thời gian dự án Quản lý nhân sự
Nguyễn Quang Nhật. | Quản lý chi phí dự án Quản lý truyền thông

## Slide 7: Khó khăn gặp phải và Dự kiến phát triển:
Khó khăn gặp phải:
- Thời gian thực hiện thực tế có thể chênh lệch so với dự kiến.
- Việc phân tích thông tin khách hàng còn gặp nhiều khó khăn.
- Chưa có sự thống nhất trong quá trình xây dựng dự án về mặt nội dung và hình thức.
- Đội ngũ nhân viên phụ trách chưa có nhiều kinh nghiệm về việc quản lý dự án.
Dự kiến phát triển:
- Mở rộng, nâng cấp các chức năng của dự án khi có yêu cầu từ khách hàng.
- Bảo trì và cải thiện tốc độ xử lý của hệ thống.
- Triển khai dự án trên các nền tảng khác nhau.

## Slide 8: Mục tiêu giai đoạn hai
Chính : Phát triển một hệ thống website tích hợp AI để nhận diện các loại hoa Iris, hỗ trợ người dùng.
Phụ : Tạo cơ sở ứng dụng AI vào nhận diện hình ảnh, cung cấp công cụ học tập trực tuyến cho người yêu hoa và nghiên cứu thực vật.

## Slide 9: Phạm vi dự án cần đáp ứng yêu cầu
- Yêu cầu về chức năng:
Tích hợp model học máy để nhận diện ảnh hoa Iris với các phân loại chính (Iris Setosa, Iris Versicolor, Iris Virginica) trên website.
- Phạm vi người dùng :
Phù hợp cho giáo viên, sinh viên và những người quan tâm đến hoa và AI.
- Phạm vi công nghệ:
Xây dựng frontend bằng Anvil (một công cụ xây dựng ứng dụng web không cần mã hóa phức tạp), backend bằng Python và triển khai model AI.

## Slide 10: Các bên liên quan
- Nhóm thực hiện: Phạm Tuấn Vũ, Nguyên Hữu Nghĩa, Nguyên Quang Nhật (các vai trò phát triển model AI, lập trình backend, xây dựng frontend với Anvil, và kiểm thử)
-Người dùng cuối: Người yêu thích thực vật học, giáo viên, học sinh và các nhà nghiên cứu AI.
-Cố vấn kỹ thuật (nếu có): Có thể nhờ sự tư vấn từ giảng viên hoặc chuyên gia về AI để tối ưu hóa model.

## Slide 11: Nguồn lực và chi phí dự án giai đoạn hai
- Nguồn lực
Nhân sự: 3 thành viên có kỹ năng về lập trình Python, phát triển AI, và làm việc với Anvil để xây dựng giao diện người dùng.
Công cụ: Sử dụng Python, Anvil, TensorFlow hoặc PyTorch
Máy chủ: Đăng ký dịch vụ cloud để triển khai hệ thống.
- Chi phí:
Tổng chi phí: 100.000.000 VNĐ.
Phân bổ: Hosting cloud và server: Khoảng 20.000.000 VNĐ.
Chi phí phát triển và kiểm thử: 60.000.000 VNĐ (bao gồm lương thành viên và chi phí thiết bị, phần mềm nếu cần).
Dự phòng và các chi phí khác: 20.000.000 VNĐ.

## Slide 12: Thời gian và tiến độ
- Thời gian dự kiến: 2 tháng
-Tiến độ dự án:
4 Tuần: Phân tích yêu cầu, chuẩn bị dữ liệu, đào tạo và thử nghiệm model AI.
3 Tuần: Xây dựng backend và tích hợp model vào frontend bằng Anvil.
1 Tuần: Kiểm thử toàn hệ thống, sửa lỗi, và triển khai chính thức.

## Slide 13: Phân tích rủi ro giai đoạn hai
- Rủi ro về kỹ thuật: Model AI có thể chưa đạt hiệu suất mong đợi, ảnh hưởng đến độ chính xác khi nhận diện.
-Giải pháp: Huấn luyện model với bộ dữ liệu chất lượng và thực hiện tinh chỉnh, kiểm thử kỹ lưỡng.
-Rủi ro về chi phí: Chi phí cloud và các phần mềm hỗ trợ có thể phát sinh thêm.
-Giải pháp: Quản lý và điều chỉnh các hạng mục chi tiêu hợp lý, chỉ chi cho những công cụ cần thiết.
-Rủi ro về tiến độ: Khả năng trễ tiến độ trong giai đoạn tích hợp và kiểm thử.
-Giải pháp: Phân công công việc rõ ràng và thực hiện các buổi họp ngắn để cập nhật tiến độ.

## Slide 14: Áp dụng phương pháp Waterfall
- Giai đoạn Yêu cầu (Requirements)
Mô tả: Tập hợp và xác định tất cả các yêu cầu của hệ thống, bao gồm cả chức năng và phi chức năng.
Hoạt động:Phân tích yêu cầu từ người dùng và xác định các tính năng chính (nhận diện ảnh, phân loại hoa, hiển thị kết quả, quản lý người dùng).
Tạo tài liệu mô tả yêu cầu chi tiết và phác thảo các yêu cầu kỹ thuật liên quan.
Kết quả: Tài liệu yêu cầu đầy đủ cho dự án, đảm bảo các yêu cầu được tất cả các bên liên quan hiểu rõ.

## Slide 15: Áp dụng phương pháp Waterfall
- Giai đoạn Thiết kế hệ thống (System Design)
Mô tả: Thiết kế kiến trúc hệ thống, bao gồm cấu trúc database, luồng dữ liệu, và giao diện người dùng.
Hoạt động:Thiết kế giao diện website trên Anvil, phác thảo các trang tải ảnh, hiển thị kết quả, và quản lý người dùng.
Xác định kiến trúc backend, các API cần thiết để tích hợp frontend và backend.
Thiết kế model nhận diện hình ảnh cho hoa Iris với các phân loại và phương pháp xử lý dữ liệu.
Kết quả: Tài liệu thiết kế hệ thống, bao gồm sơ đồ kiến trúc, luồng xử lý dữ liệu, và thiết kế giao diện mẫu.

## Slide 16: Áp dụng phương pháp Waterfall
- Giai đoạn Triển khai và Phát triển (Implementation & Development)
Mô tả: Thực hiện việc phát triển từng thành phần của hệ thống
Hoạt động:Phát triển backend: Xây dựng API xử lý ảnh, gọi model AI, và quản lý dữ liệu người dùng (Flask/Django).
Phát triển model AI: Huấn luyện và thử nghiệm model nhận diện hoa Iris với bộ dữ liệu mẫu và cải thiện độ chính xác của model.
Phát triển frontend trên Anvil: Xây dựng giao diện và tích hợp các API để gửi và nhận dữ liệu từ backend.
Kết quả: Phiên bản đầu tiên của hệ thống với các tính năng nhận diện và quản lý người dùng cơ bản.

## Slide 17: Áp dụng phương pháp Waterfall
- Giai đoạn Kiểm thử (Testing)
Mô tả: Kiểm thử toàn bộ hệ thống để đảm bảo các tính năng hoạt động đúng và không có lỗi.
Hoạt động:
Kiểm thử đơn vị: Đảm bảo từng thành phần của backend và frontend hoạt động đúng.
Kiểm thử tích hợp: Đảm bảo tích hợp giữa frontend và backend hoạt động mượt mà.
Kiểm thử chức năng AI: Kiểm thử model nhận diện với các ảnh hoa để đảm bảo kết quả chính xác.
Kiểm thử hệ thống và bảo mật: Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và dữ liệu người dùng được bảo mật.
Kết quả: Báo cáo kiểm thử đầy đủ, xác nhận các tính năng đã hoàn thiện và hệ thống hoạt động ổn định.

## Slide 18: Áp dụng phương pháp Waterfall
- Giai đoạn Triển khai (Deployment)
Mô tả: Đưa hệ thống hoàn chỉnh lên môi trường thực tế để người dùng có thể truy cập và sử dụng.
Hoạt động:
Cấu hình server: Thiết lập và cấu hình môi trường cloud hoặc server phù hợp để đảm bảo hệ thống có thể xử lý lưu lượng truy cập.
Triển khai website: Đưa code của frontend (Anvil) và backend lên server, đảm bảo website có thể hoạt động ổn định.
Kiểm tra sau triển khai: Chạy thử toàn bộ hệ thống trên môi trường thực tế để đảm bảo các tính năng đều hoạt động đúng.
Thiết lập bảo mật: Áp dụng các biện pháp bảo mật như SSL, firewall, và quyền truy cập để bảo vệ dữ liệu và người dùng.
Kết quả: Hệ thống được triển khai lên môi trường trực tuyến và người dùng có thể truy cập, sử dụng các tính năng nhận diện hoa Iris.

## Slide 19: Áp dụng phương pháp Waterfall
- Giai đoạn Bảo trì (Maintenance)
Mô tả: Theo dõi, hỗ trợ và nâng cấp hệ thống
Hoạt động:
Giám sát hiệu suất: Theo dõi hoạt động của hệ thống để phát hiện sớm các vấn đề về hiệu suất và tải xử lý.
Khắc phục lỗi: Xử lý các lỗi phát sinh hoặc các vấn đề do phản hồi của người dùng.
Nâng cấp hệ thống: Bổ sung tính năng mới hoặc cải tiến model nâng cao độ chính xác và hiệu quả.
Sao lưu định kỳ: Thực hiện sao lưu dữ liệu và hệ thống để bảo đảm có thể khôi phục khi gặp sự cố.
Kết quả: Hệ thống được duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu và được cải tiến liên tục dựa trên phản hồi từ người dùng.

## Slide 20: Dự kiến phụ trách dự án giai đoạn hai
Thành viên | Công việc
Phạm Tuấn Vũ | Mục tiêu dự đoán Nguồn lực và chi phí Waterfall
Nguyễn Hữu Nghĩa | Phạm vi dự án Waterfall
Nguyễn Quang Nhật. | Các bên liên quan Thơi gian và chi phí Waterfall

## Slide 21: Mục tiêu giai đoạn ba
Chính : Phát triển một hệ thống website tích hợp AI để nhận diện các loại hoa Iris, hỗ trợ người dùng.
Phụ : Tạo cơ sở ứng dụng AI vào nhận diện hình ảnh, cung cấp công cụ học tập trực tuyến cho người yêu hoa và nghiên cứu thực vật.

## Slide 22: Quản lý thời gian hiệu quả cho dự án "Nghiên cứu và xây dựng model nhận diện loại hoa Iris tích hợp vào hệ thống Website"

## Slide 23: Phân chia giai đoạn và nhiệm vụ cụ thể
Giai đoạn | Nhiệm vụ chính
Nghiên cứu và thu thập dữ liệu | Tìm kiếm và chuẩn bị dữ liệu hoa Iris từ các nguồn đáng tin cậy, làm sạch dữ liệu nếu cần.
Phát triển mô hình AI | Xây dựng và huấn luyện mô hình AI nhận diện loài hoa Iris với bộ dữ liệu đã thu thập.
Xây dựng frontend bằng Anvil | Thiết kế và xây dựng giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ việc tải và nhận diện hình ảnh.
Tích hợp và kiểm thử | Kết nối frontend với mô hình AI và kiểm thử hệ thống để đảm bảo hoạt động tốt trên các tình huống khác nhau.
Triển khai và bảo trì | Đưa sản phẩm vào hoạt động, chuẩn bị kế hoạch bảo trì và theo dõi để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

## Slide 24: Thời gian cho từng giai đoạn
Giai đoạn | Thời gian dự kiến
Nghiên cứu và thu thập dữ liệu | 2 tuần
Xây dựng frontend bằng Anvil | 3 tuần
Phát triển mô hình AI | 2 tuần
Tích hợp và kiểm thử | 1 tuần
Nghiệm thu kết quả | 1 tuần
Tổng thời gian | 9 tuần

## Slide 25: Mốc quan trọng (Milestones)
Mốc quan trọng | Mô tả
Hoàn thành thu thập dữ liệu | Dữ liệu hoa Iris đã được thu thập và làm sạch.
Hoàn thành mô hình AI | Mô hình nhận diện hoa Iris đã được huấn luyện và đạt độ chính xác tốt.
Hoàn thành giao diện người dùng | Giao diện frontend hoàn thành và sẵn sàng tích hợp.
Kết thúc tích hợp và kiểm thử | Mô hình AI và frontend đã được tích hợp và kiểm thử thành công.
Triển khai hệ thống | Sản phẩm đã được triển khai lên website.

## Slide 26: Quản lý rủi ro về thời gian
Một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ bao gồm:
Rủi ro về kỹ thuật: huấn luyện mô hình AI mất nhiều thời gian hơn dự kiến hoặc khó khăn trong việc tối ưu hóa độ chính xác.
Rủi ro từ nguồn lực: Nếu một thành viên gặp khó khăn hoặc cần thời gian nhiều hơn để hoàn thành công việc.
Sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ: Tích hợp mô hình AI vào frontend phụ thuộc vào việc hoàn thành giao diện người dùng và mô hình.

## Slide 27: Báo cáo và giao tiếp và Lịch trình chi tiết
Báo cáo tiến độ: Báo cáo tiến độ cho các bên liên quan định kỳ mỗi tuần hoặc khi có mốc quan trọng.
Giao tiếp giữa nhóm: Sử dụng các kênh như email, chat, và công cụ quản lý dự án để duy trì liên lạc.
Tuần | Công việc
1-2 | Nghiên cứu và thu thập dữ liệu
3-5 | Phát triển và huấn luyện mô hình AI
6-7 | Thiết kế và phát triển frontend
8 | Tích hợp frontend và mô hình, kiểm thử
9 | Triển khai hệ thống và chuẩn bị bảo trì

## Slide 28: Mục tiêu và hoạt động chính
Mục tiêu: Đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ và yêu cầu được định rõ và giới hạn trong phạm vi ban đầu để tránh việc mở rộng không kiểm soát và phát sinh chi phí không mong muốn.
Hoạt động chính:
Xác định các yêu cầu chính và phụ từ giai đoạn phân tích.
Phân chia rõ các nhiệm vụ và chức năng để thực hiện theo các giai đoạn phát triển.
Lập danh sách các yêu cầu ngoài phạm vi ban đầu để xem xét sau, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chính.

## Slide 29: Khởi động dự án và Lập kế hoạch phạm vi dự án
Khởi động dự án
Mô tả: Giai đoạn này nhằm thiết lập nền tảng cho dự án, bao gồm các bước chuẩn bị, các nguồn lực và chi phí cần thiết.
Hoạt động:
Xác định các mục tiêu chính: Nhận diện và phân loại các loại hoa Iris chính xác.
Phân công nhóm dự án: Phạm Tuấn Vũ, Nguyên Hữu Nghĩa, Nguyên Quang Nhật.
Thiết lập chi phí: Tổng chi phí dự án là 100 triệu VNĐ.
Xây dựng các công cụ cần thiết: Sử dụng Anvil cho frontend, cơ sở dữ liệu, và môi trường lưu trữ cho backend.
Lập kế hoạch phạm vi dự án
Mục tiêu: Xác định phạm vi công việc và các tiêu chí hoàn thành.
Hoạt động:
Xây dựng lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn, từ nghiên cứu yêu cầu đến triển khai.
Đặt ra tiêu chí và KPI cho từng chức năng, ví dụ: độ chính xác của mô hình AI tối thiểu đạt 90%.

## Slide 30: Xác định, Kiểm tra và Điều khiển thay đổi phạm vi
Xác định phạm vi
Phạm vi chính:
Thiết kế giao diện người dùng: Xây dựng giao diện đơn giản, dễ sử dụng để người dùng tải ảnh hoa và nhận kết quả nhận diện.
Phát triển model AI: Huấn luyện và triển khai model nhận diện hoa Iris.
Kết nối frontend và backend: Đảm bảo dữ liệu truyền tải mượt mà giữa các phần của hệ thống.
Phạm vi phụ: Cân nhắc tích hợp các tính năng bổ sung như lưu trữ kết quả hoặc gợi ý các loại hoa tương tự nếu có nhu cầu sau này.
Kiểm tra phạm vi
Hoạt động:
Đánh giá và xác nhận các tính năng dựa trên kế hoạch ban đầu.
Thực hiện kiểm thử để đảm bảo các yêu cầu đã hoàn thành và hoạt động đúng.
Tổ chức các buổi kiểm tra và đánh giá cùng các bên liên quan để đảm bảo dự án đáp ứng kỳ vọng.
Điều khiển thay đổi phạm vi
Mục tiêu: Quản lý bất kỳ thay đổi nào phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
Hoạt động:
Thiết lập quy trình yêu cầu và phê duyệt thay đổi.
Đánh giá tác động của thay đổi đến thời gian, chi phí và chất lượng dự án.
Lập báo cáo và thông báo thay đổi tới các bên liên quan.

## Slide 31: Biểu đồ SWOT
Strengths (Điểm mạnh):
Sử dụng AI để tự động hóa nhận diện hoa, giảm thời gian và công sức của người dùng.
Anvil cung cấp nền tảng trực quan và thân thiện để xây dựng giao diện.
Weaknesses (Điểm yếu):
Dữ liệu nhận diện hoa có thể bị hạn chế, ảnh hưởng đến độ chính xác của model AI.
Khả năng duy trì và cập nhật model AI đòi hỏi kiến thức chuyên môn.
Opportunities (Cơ hội):​
Công nghệ AI đang phát triển mạnh, có tiềm năng thu hút người dùng yêu thích công nghệ và tự nhiên.​
Hệ thống có thể mở rộng ra nhiều loại hoa khác nếu nhu cầu và dữ liệu tăng.​
​ ​
Threats (Rủi ro):​
Tốc độ phát triển công nghệ AI có thể khiến hệ thống nhanh chóng lỗi thời nếu không cập nhật thường xuyên.​
Cạnh tranh từ các ứng dụng nhận diện khác với nhiều tính năng hơn.​ ​

## Slide 32: Phân tích NPV (Net Present Value)
Mục đích: Tính toán giá trị hiện tại ròng của dự án, giúp đánh giá mức độ khả thi tài chính.
Dữ liệu giả định:
Chi phí đầu tư ban đầu: 100 triệu VNĐ.
Lợi nhuận kỳ vọng từ quảng cáo hoặc hợp tác: 30 triệu VNĐ/năm.
Thời gian dự án: 3 năm.
Năm 1: 70 triệu VNĐ
Năm 2: 90 triệu VNĐ
Năm 3: 100 triệu VNĐ
Tỷ lệ chiết khấu giả định: 10%.
Công thức tính NPV:
NPV = 70(1+10%)1+ 90(1+10%)2+ 100(1+10%)3-100= 113.148
NPV > 0 : Cho thấy dự án có thể mang lại lợi nhuận có thể chấp nhận được.

## Slide 33: Phân tích WSM (Weighted Scoring Model)
Tiêu chí | Trọng số (%) | Điểm tối đa (10 điểm) | Điểm có trọng số
Độ chính xác của mô hình | 40 | 9 | 0.4 × 9 = 3.6
Thời gian và triển khai | 20 | 8 | 0.2 × 8 = 1.6
Chi phí | 20 | 8 | 0.2 × 8 = 1.6
Khả năng mở rộng | 10 | 7 | 0.1 × 7 = 0.7
Độ thân thiện với người dùng | 10 | 7 | 0.1 × 7 = 0.7
Tổng cộng | 100% |  | 8.2/10

## Slide 34: Phân tích WSM (Weighted Scoring Model)(2)
Mục đích: Sử dụng mô hình cho điểm để đánh giá và so sánh các lựa chọn hoặc phương án khác nhau của dự án.
Tiêu chí và trọng số:
Độ chính xác của mô hình: 40%
Thời gian triển khai: 20%
Chi phí: 20%
Khả năng mở rộng: 10%
Độ thân thiện với người dùng: 10%
Quy trình:
Chấm điểm từ 1 đến 10 cho từng tiêu chí dựa trên đánh giá thực tế về khả năng và tiềm năng của dự án:
Độ chính xác của mô hình: 9 điểm
Thời gian triển khai: 7 điểm
Chi phí: 8 điểm
Khả năng mở rộng: 7 điểm
Độ thân thiện với người dùng: 7 điểm
Tổng điểm của dự án đạt 8.2/10, đây là một kết quả tích cực. Điều này cho thấy dự án có tiềm năng thành công, nhờ vào hiệu quả của công nghệ nhận diện loại hoa Iris, tính khả thi kỹ thuật và lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, ta cần lưu ý cải thiện tính an toàn cũng như độ ổn định và độ chính xác của hệ thống.

## Slide 35: Top-Down
Ước lượng chi phí tổng: Dự án có ngân sách 100 triệu VNĐ. Giả định:
  70% cho nhân lực: 70 triệu VNĐ
  20% cho phần mềm, công cụ và chi phí công nghệ: 20 triệu VNĐ
  10% dự phòng phát sinh: 10 triệu VNĐ
Phân bổ chi tiết:
  Giai đoạn Nghiên cứu và thu thập dữ liệu: 10 triệu VNĐ
  Giai đoạn Xây dựng frontend bằng Anvil: 10 triệu VNĐ
  Giai đoạn Xây dựng mô hình AI: 20 triệu VNĐ
  Giai đoạn Tích hợp và kiểm thử: 10 triệu VNĐ
  Giai đoạn Nghiệm thu kết quả: 5 triệu VNĐ
Notes: Mục tiêu: Xác định tổng chi phí trước, rồi phân bổ cho từng giai đoạn và nhiệm vụ dựa trên phần trăm ước tính.