## Slide 1
QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN

## Slide 2
Nội Dung
Tầm Quan Trọng Của Việc Quản Lý Dự Án
01
Thế Nào Là Quản Lý Truyền Thông Dự Án
02
Quy Trình Quản Lý Truyền Thông Dự Án
03
Một Số Kỹ Thuật Và Công Cụ
04

## Slide 3
I
Tầm quan trọng của việc quản lý truyền thông dự án

## Slide 4
Tầm Quan Trọng Của Việc Quản Lý Truyền Thông Dự Án
Notes: Rất nhiều chuyên gia quản lý dự án đồng ý rằng đe dọa lớn nhất đến thành công của bất kỳ dự án nào chính là sự thất bại về mặt truyền thông, ở đó các thành viên dự án không giao tiếp được với nhau.
sự hiểu lầm giữa các bên tham gia dự án, ngay cả giữa nội bộ dự án. Mọi người sẽ cho rằng mọi chuyện đang diễn ra tồi tệ và không biết chuyện gì đang xảy ra.
Ngoài ra nếu không truyền thông, người dùng sẽ không kịp thay đổi thói quen và sẽ phát sinh nhiều tư tưởng chống đối, chán nản khi phần mềm đi vào hoạt động.

## Slide 5
2
Thế Nào Là Quản Lý Dự Án Truyền Thông

## Slide 6: Thế Nào Là Chi Phí Và Quản Lý Truyền Thông Dự Án
Quản lý truyền thông dự án bao gồm các quá trình cần thiết để đảm bảo rằng nhu cầu thông tin của dự án và các bên liên quan được đáp ứng thông qua việc phát triển các hiện vật của dự án và thực hiện các hoạt động được thiết kế để đạt được hiệu quả trao đổi thông tin

## Slide 7
Quản lý truyền thông
Phần đầu tiền
Phần thứ hai
Phần đầu tiên là phát triển một chiến lược để đảm bảo truyền thông giao tiếp hiệu quả cho các bên liên quan.
Phần thứ hai là thực hiện các hoạt động cần thiết để thực hiện chiến lược truyền thông.

## Slide 8
3
Qui Trình Quản Lý Truyền Thông Dự Án

## Slide 9
Xác định nhu cầu và phương pháp
Thông tin dự án và các bên tham gia
Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan
Báo cáo hiệu suất
Kết thúc hành chính
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6
Xác định người liên quan đến dự án
Bước 1
Bước 2
Notes: Xác định tất cả những người hoặc tổ chức liên quan đến dự án.
Xác định các nhu cầu thông tin của các bên liên quan của dự án và phương pháp tiếp cận truyền thông.
Thông tin về dự án cho các bên tham gia.
Quản lý kỳ vọng của các bên liên quan.
Báo cáo hiệu suất
Kết thúc hành chính: tạo, thu thập, và thông tin để hợp thức hóa kết thúc dự án / giai đoạn
Xác định các bên liên quan là quá trình xác định tất cả người hoặc tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, và tài liệu, thông tin liên quan về lợi ích và ảnh hưởng của họ đến dự án.
Đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công của dự án, giúp xác định ngay từ đầu các bên liên quan đến dự án và phân tích mức độ quan tâm, mong đợi, tầm quan trọng và ảnh hưởng của họ đến dự án.

## Slide 10
4
Một Số Kỹ Thuật Và Công Cụ

## Slide 11
2
1
3
4
Báo cáo hiệu suất
Khả năng quản lý xung đột
Phân phối truyền thông
Kỹ năng họp hiệu quả

## Slide 12
Báo cáo hiệu suất
Báo cáo tiến độ
Báo cáo hiệu quả
Dự báo về dự án
Báo cáo tình trạng
Họp đánh giá
Notes: Báo cáo hiệu quả giúp các bên tham gia biết thông tin về sử dụng tài nguyên để đạt các mục tiêu của dự án.
Báo cáo tình trạng mô tả dự án đang ở giai đoạn nào
Báo cáo tiến độ mô tả nhóm dự án đã đạt những gì trong một khoảng thời gian.
Dự báo về dự án, tiên đoán trạng thái tương lai của dự án dựa trên thông tin quá khứ và xu hướng phát triển
Các buổi họp đánh giá tình trạng thường có báo cáo hiệu suất

## Slide 13: Kỹ năng quản lý xung đột
Notes: Phát hiện, giải quyết, ngăn chặn hoặc tận dụng xung đột. Quản lý xung đột một cách khéo léo và mang tính xây dựng để có thể kích thích được sự thay đổi tích cực của thành viên và phát triển môi trường làm việc.
Kích thích được những xung đột có lợi để thúc đẩy khả năng sáng tạo, phát triển của mỗi cá nhân. Nếu có quá ít xung đột và mâu thuẫn xảy ra cũng là bất lợi, vì người ta sẽ trở nên tự mãn.
Người quản lý thì cần biết phân biệt các xung đột và mâu thuẫn giữa các cá nhân, giữa các trưởng nhóm, và ở chính cá nhân để kiểm soát được những tác động từ xung đột.
Khi xung đột xảy ra, những quan điểm không đồng nhất, không hợp nhau lại mang tính tàn phá sẽ là nguyên nhân dẫn tới nhiều khả năng thất bại trong quá trình giải quyết xung đột.Năm bắt được những nguyên nhân đó chúng ta cần phải đưa ra những cách giải quyết thích hợp và thỏa đáng nhất.

## Slide 14
Phân Phối Truyền Thông
Thông tin trao đổi | Tiến độ công việc
Bên gửi | Các thành viên trong mỗi nhóm
Bên nhận | Các trưởng nhóm tương ứng
Mục đích | Báo cáo tiến độ công việc của từng người từ đó người quản lý có thể kiểm soát được tiến độ đang diễn ra của dự án
Tần xuất | Thường xuyên. Báo cáo được gửi hàng tuần
Thời điểm | Trong toàn thời gian dự án diễn ra. Báo cáo được gửi vào chiều thứ 7 mỗi tuần làm việc.
Hình thức | Thông qua thư điện tử của trưởng nhóm.
Người chịu trách nhiệm xử lý | các trưởng nhóm
Định dạng thông tin được gửi | 
Các thành viên trong nhóm _ Trưởng nhóm

## Slide 15
Phân Phối Truyền Thông
Thông tin trao đổi | Tiến độ công việc
Bên gửi | Các nhóm trưởng
Bên nhận | Khách hàng
Mục đích | Lấy ý kiến khách hàng về phần mềm sẽ xây dựng. Làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng và thanh toán sau này.
Tần xuất | 
Thời điểm | Trong toàn bộ thời gian dự án diễn ra. Chiều thứ 3 cách nhau 2 tuần
Hình thức | Họp MS Team.
Người chịu trách nhiệm xử lý | Giám đốc dự án
Định dạng thông tin được gửi | 
Giữa các trưởng nhóm – Khách hàng

## Slide 16
Phân Phối Truyền Thông
Thông tin trao đổi | Tiến độ công việc
Bên gửi | Các trưởng nhóm
Bên nhận | Các trưởng nhóm
Mục đích | Các nhóm trao đổi với nhau chi tiết các công việc mình đã hoàn thành để làm đầu vào cho công việc của nhóm tiếp theo.
Tần xuất | dưới trung bình, sau kết thúc giai đoạn
Thời điểm | Sau mỗi giai đoạn của dự án (sau khi hoàn tất phân tích nghiệp vụ chuyển sang thiết kế, sau khi thiết kế chuyển sang xây dựng phân mềm….)
Hình thức | Thông qua văn bản tài liệu, Họp MS Team.
Người chịu trách nhiệm xử lý | các trưởng nhóm
Định dạng thông tin được gửi | 
Các nhóm với nhau

## Slide 17
Phân Phối Truyền Thông
Thông tin trao đổi | Tiến độ công việc
Bên gửi | Các trưởng nhóm
Bên nhận | Giám đốc dự án
Mục đích | Các nhóm trưởng tổng hợp báo cáo tiến độ của các thành viên trong nhóm để báo cáo với giám đốc nhằm kiểm soát tiến độ dự án
Tần xuất | Thường xuyên hàng tuần
Thời điểm | Trong toàn bộ thời gian dự án diễn ra. Chiều thứ 7 hàng tuần
Hình thức | Thông qua văn bản tài liệu, Họp MS Team.
Người chịu trách nhiệm xử lý | Giám đốc dự án
Định dạng thông tin được gửi | 
Giữa các trưởng nhóm – giám đốc dự án

## Slide 18
Kỹ năng họp hiệu quả
Cử thư ký và gửi biểu mẫu
Khuyến khích đóng góp ý kiến
Phát huy vai trò người chủ trì.
Chọn thời gian và địa điểm
Kỹ năng điều hành cuộc họp hiệu quả
Xác định mục tiêu cụ thể.
Chuẩn bị chu đáo chương trình
Gửi trước tiến trình cuộc họp

## Slide 19
Kỹ năng họp hiệu quả
STT | Công việc | Mục đích họp | Các bên tham gia
1 | Họp tiếp nhận dự án | Tiếp nhận dự án mới, đạt được thỏa thuận giữa các bên, tiến hành ký hợp đồng. | A, B
2 | Họp phân công trách nhiệm | Phân công vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong đội dự án. Đưa ra bản phác thảo chung nhất về các mốc quan trọng của dự án. | A
3 | Họp thảo luận về tài liệu quản lý dự án | Đưa ra bản tài liệu quản lý dự án thống nhất cuối cùng. | A
4 | Họp thảo luận về tài liệu xác định yêu cầu | Đưa ra bản tài liệu xác định yêu cầu thống nhất của đội trước khi đề xuất với khách hang. | A
5 | Họp đưa ra bản đề xuất thực hiện với khách hàng | Thống nhất được bản tài liệu xác định yêu cầu thống nhất cuối cùng giữa khách hàng và đội dự án. | A, B
6 | Họp thảo luận về tài liệu phân tích thiết kế | Đưa ra bản tài liệu phân tích thiết kế thống nhất cuối cùng. | A
7 | Họp đưa ra bản đề xuất thiết kế với khách hàng | Thống nhất được bản thiết kế cuối cùng giữa khách hàng và đội dự án. | 
8 | Họp thảo luận về kết quả thực hiện dự án | Giải quyết được các vấn đề còn tồn tại của khâu thực hiện dự án cho đến khi các chức năng được thực hiện một cách thống nhất. | A
9 | Họp thảo luận về báo cáo kiểm thử dự án | Giải quyết được các vấn đề của khâu kiểm thử dự án cho đến khi các lỗi đều được khắc phục và các chức năng được thực hiện một cách thống nhất. | A
10 | Họp bàn giao sản phẩm | Bàn giao sản phẩm cho khách hàng | A,B